Advies Voorzieningencatalogus

Van prototype naar productierijp platform

Herziene versie — maart 2026

| Opdrachtgever | VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) |
| --- | --- |
| Auteur | ArchiXL |
| Datum | 18 maart 2026 |
| Versie | 2.0 |
| Status | Herzien concept |

Inhoudsopgave

# 1. Inleiding

## 1.1 Aanleiding

De huidige Voorzieningencatalogus draait op Drupal-technologie die end-of-life is. Een eerder doorlopen vervangingstraject heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Daarmee is er een urgente behoefte aan een werkend alternatief dat de continuïteit van de catalogus waarborgt.

ArchiXL heeft in opdracht van VNG een werkend prototype ontwikkeld van de nieuwe Voorzieningencatalogus. Dit prototype is inmiddels doorontwikkeld tot een functioneel rijke applicatie met 17 hoofdfuncties, een REST API, Linked Data-publicatie, AI-gestuurde adviesfunctie en een begrippenkader dat live wordt opgehaald uit SKOSMOS.

## 1.2 Doel van dit document

Dit herziene adviesdocument beoordeelt de huidige staat van het platform na de doorontwikkeling en beschrijft twee scenario’s om het systeem naar productie te brengen:

- Scenario A — MVP: minimale vervanging van het huidige Drupal-systeem

- Scenario B — Volledig: doorontwikkeling naar een volwaardig productieplatform voor alle gemeenten

## 1.3 Over AI-gestuurde ontwikkeling

Het platform is ontwikkeld met behulp van AI-gestuurde softwareontwikkeling (Claude Code). Dit verdient een nuancering die essentieel is voor de juiste verwachtingen:

AI-gestuurde ontwikkeling versnelt het ontwikkelproces enorm. Wat traditioneel maanden kost, kan in dagen worden gerealiseerd. Dit is echter alleen mogelijk wanneer de ontwikkelaar beschikt over diepgaande kennis van:

- Softwarearchitectuur — gelaagdheid, scheiding van verantwoordelijkheden, design patterns

- Softwareontwikkeling — frameworks, talen, tooling, versiebeheer, CI/CD

- Usability en UX-design — gebruikersinteractie, toegankelijkheid, responsive design

- Non-functionele eisen — schaalbaarheid, performance, security, privacy, beschikbaarheid

- Domeinkennis — GEMMA-architectuur, gemeentelijke ICT, standaarden, begrippenkaders

- Open standaarden — Linked Data, REST API-design, NL-SBB, SKOS, DCAT, MIM

AI is een krachtig gereedschap, maar geen vervanging voor vakmanschap. De kwaliteit van het eindresultaat wordt bepaald door de kwaliteit van de architectuurbeslissingen, de kennis van non-functionals en het vermogen om de juiste vragen te stellen. Zonder deze expertise levert AI-ontwikkeling weliswaar snel code op, maar niet noodzakelijk de juiste oplossing.

De meerwaarde van de AI-gestuurde aanpak zit in de combinatie: een ervaren architect die weet wat er gebouwd moet worden, ondersteund door AI die het bouwproces versnelt. Dit verklaart waarom het platform in korte tijd zoveel functionaliteit bevat én waarom de architecturele kwaliteit (gelaagdheid, API-design, datamodel) op niveau is.

# 2. Huidige staat van het platform

Het platform is doorontwikkeld van een basisprototype naar een functioneel rijke applicatie. Hieronder een overzicht van de gerealiseerde functionaliteit en de resterende aandachtspunten.

## 2.1 Gerealiseerde functionaliteit

Het platform bevat inmiddels de volgende hoofdfuncties:

### Datacatalogi

- Pakketten — overzicht met zoeken, filteren, paginering en CSV-export

- Leveranciers — met contactgegevens, pakketaanbod en CSV-export

- Gemeenten — 389 gemeenten met voortgangsindicator (sterren), CSV-export en anonimisatietool

- Standaarden — met versies en pakketdekking

- Referentiecomponenten — gekoppeld aan GEMMA Online

- Begrippenkader — live opgehaald uit SKOSMOS (NL-SBB), configureerbare vocabulaires

### Analyse en beslissingsondersteuning

- Persoonlijk dashboard — 5 tabbladen met KPI-kaarten, pakketten, koppelingen, suggesties

- AI-adviseur — Claude-gestuurde analyse van applicatieportfolio’s met HTML-geformateerd advies

- Compliancy Monitor — matrix van pakketten versus standaarden

- Inkoopondersteuning — selectie van referentiecomponenten met pakketaanbevelingen

- Gemeenten vergelijken — zij-aan-zij vergelijking van applicatieportfolio’s

- Interactieve kaart — kaart van Nederland met gemeenten en applicatielandschap

### Technische mogelijkheden

- REST API — OpenAPI 3.0 met Swagger UI, paginatie, zoeken en include-parameters

- Linked Data — publicatie als JSON-LD, Turtle en RDF/XML met DCAT-catalogus

- Content negotiation — via Accept header of ?format= parameter

- Fuzzy zoeken — globale zoekmachine over 6 contenttypen met pg_trgm

- Begrippen tooltips — automatische markering in teksten met live SKOSMOS-definities

### Beheer en documentatie

- Beheerdashboard — gebruikersbeheer, registraties, audit log, statistieken

- Data-import — CSV, JSON en Excel upload

- GEMMA-synchronisatie — automatische import van GEMMA-data

- Demo draaiboek — 17 secties met links en toelichting per onderdeel

- PvE-analyse — 104 eisen geanalyseerd, dynamisch dekkingspercentage

- Datamodel (MIM 1.2) — 21 objecttypen, volledig gedocumenteerd

- Regeneratie-prompt — volledige instructieset voor AI-regeneratie van de applicatie

- Deploy naar productie — één-klik deployment met live terminal output

### UX en toegankelijkheid

- Loading skeletons — animated loading states op alle lijstpagina’s

- Keyboard shortcuts — / voor zoeken, Escape voor sluiten

- Breadcrumbs — navigatiepaden op alle detailpagina’s

- Responsive design — mobiel, tablet en desktop

- Dark mode ondersteuning

## 2.2 Resterende aandachtspunten

Ondanks de uitgebreide functionaliteit mist het platform nog enkele essentiële lagen voor productiegebruik:

### Beveiliging

- Geen rate limiting op API-endpoints en loginpagina

- Geen multi-factor authenticatie (MFA)

- Geen wachtwoordbeleid (minimale lengte, complexiteit)

### Infrastructuur

- Geen CI/CD-pipeline: deployment via CLI of admin-dashboard

- Geen staging-omgeving (OTAP)

- Geen monitoring of alerting (Sentry, Datadog)

### Kwaliteit

- Geen geautomatiseerde tests (unit, integratie, end-to-end)

- Geen accessibility audit (WCAG 2.1 AA)

### Compliance

- Geen AVG/GDPR-verwerkingsregister

- Geen cookie-banner of privacyverklaring

- Geen penetratietest uitgevoerd

- Geen BIO-toetsing

# 3. Benodigde inspanning

De onderstaande tabel categoriseert de resterende werkzaamheden. Door de reeds gerealiseerde functionaliteit is de lijst korter dan in de oorspronkelijke versie van dit advies.

| Omvang | Onderdeel | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| S | Wachtwoordbeleid | Minimale lengte, complexiteitseisen |
| S | Rate limiting | Bescherming tegen brute-force |
| S | Cookie-banner | AVG-conforme cookiemelding |
| S | Error boundaries | Graceful error handling in de UI |
| M | CI/CD-pipeline | Geautomatiseerde build, lint en typecheck |
| M | Staging-omgeving | OTAP voor testen voor deployment |
| M | Basis e2e-tests | 10-15 happy path tests (Playwright) |
| M | MFA-ondersteuning | TOTP-gebaseerde tweede factor |
| M | Monitoring en alerting | Sentry of Datadog + alerting |
| M | WCAG-audit | Toegankelijkheidstoets en fixes |
| L | Uitgebreide testsuite | Unit, integratie, e2e (>70% coverage) |
| L | Penetratietest | Door gecertificeerde externe partij |
| L | AVG/GDPR-compliance | Verwerkingsregister en DPIA |
| L | Fijnmazige autorisatie | Rollen en rechten per gemeente |
| L | Backup en disaster recovery | Geteste restore met RPO/RTO |
| L | SLA-waardige hosting | Professionele hosting met SLA |

Opmerking: items zoals REST API, Linked Data, documentatie, zoeken, CSV-export, loading states en keyboard shortcuts zijn reeds gerealiseerd en niet meer opgenomen in deze lijst.

## 3.1 Doorlooptijd

De doorontwikkeling naar productie kan gefaseerd worden uitgevoerd. ArchiXL werkt met AI-gestuurde ontwikkeling, wat de doorlooptijd aanzienlijk verkort.

| Fase | Doorlooptijd | Capaciteit |
| --- | --- | --- |
| Fase 1: Quick wins (S) | 1–2 weken | 1 ontwikkelaar + AI |
| Fase 2: Basisniveau (M) | 3–6 weken | 1 ontwikkelaar + AI |
| Fase 3: Productieniveau (L) | 2–3 maanden | 1 ontwikkelaar + AI + extern |
| Pilotfase | 1–2 maanden | Beheerteam |
| Brede uitrol | 1–2 maanden | Beheerteam + support |

De totale doorlooptijd bedraagt circa 5–7 maanden. De bottleneck zit niet in ontwikkeling maar in externe afhankelijkheden (penetratietest, BIO-toetsing, WCAG-audit) en de pilot- en uitrolfase.

# 4. Scenario A — Minimal Viable Product (MVP)

Dit scenario beantwoordt de directe nood: het vervangen van het huidige Drupal-systeem. Het MVP bouwt voort op het reeds doorontwikkelde platform en vereist daardoor minder inspanning dan oorspronkelijk geschat.

## 4.1 Scope MVP

Het MVP omvat:

- Alle reeds gerealiseerde functionaliteit (17 hoofdfuncties, API, Linked Data, AI-adviseur)

- Quick wins beveiliging (S-items): rate limiting, wachtwoordbeleid, cookie-banner

- Basisinfrastructuur: eenvoudige CI/CD-pipeline, Vercel Pro hosting

- Datamigratie vanuit het huidige Drupal-systeem

- Basismonitoring (Vercel Analytics + error tracking)

Buiten scope van het MVP:

- MFA, SSO, fijnmazige autorisatie

- Uitgebreide testsuite en penetratietest

- BIO-toetsing, DPIA, WCAG-audit

## 4.2 Doorlooptijd en kosten MVP

| Kostenpost | Eenmalig | Structureel / jaar |
| --- | --- | --- |
| ArchiXL: hardening en migratie | € 15.000 – 25.000 | — |
| ArchiXL: hosting (Vercel Pro) | — | € 3.000 – 6.000 |
| ArchiXL: technisch beheer | — | € 24.000 – 36.000 |
| VNG: functioneel beheer | — | € 15.000 – 25.000 |
| Totaal eenmalig | € 15.000 – 25.000 |  |
| Totaal structureel / jaar |  | € 42.000 – 67.000 |

Doorlooptijd: 2–4 weken (korter dan oorspronkelijk geschat doordat het platform al verder is doorontwikkeld).

# 5. Scenario B — Volledig productieplatform

Dit scenario beschrijft de volledige doorontwikkeling naar een productierijp platform voor alle gemeenten, leveranciers en de GEMMA-architectuur.

## 5.1 Kosteninschatting

### Kosten ArchiXL — Ontwikkeling

| Ontwikkeling ArchiXL | Eenmalig | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| Fase 1: Quick wins (S) | € 5.000 – 10.000 | Beveiliging, rate limiting, cookie-banner |
| Fase 2: Basisniveau (M) | € 25.000 – 45.000 | CI/CD, staging, MFA, tests, monitoring |
| Fase 3: Productieniveau (L) | € 50.000 – 85.000 | Autorisatie, SSO, testsuite, pentest |
| Totaal ontwikkeling | € 80.000 – 140.000 |  |

Opmerking: de ontwikkelkosten zijn lager dan in de oorspronkelijke inschatting doordat een groot deel van de functionaliteit (REST API, Linked Data, documentatie, AI-adviseur, zoeken, export, UX-verbeteringen) reeds is gerealiseerd.

### Kosten ArchiXL — Technisch beheer en hosting

| Technisch beheer | Structureel / jaar | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| Hosting (productie + OTAP) | € 24.000 – 48.000 | Cloud-infrastructuur met SLA |
| Technisch beheer | € 48.000 – 72.000 | Updates, patches, incidents |
| Doorontwikkeling | € 48.000 – 72.000 | Nieuwe features, integraties |
| Monitoring en tooling | € 6.000 – 12.000 | Sentry, Datadog, alerting |
| Totaal beheer / jaar | € 126.000 – 204.000 |  |

### Kosten VNG

| Kostenpost VNG | Eenmalig | Structureel / jaar |
| --- | --- | --- |
| BIO-toetsing en DPIA | € 20.000 – 35.000 | — |
| WCAG-audit (extern) | € 10.000 – 15.000 | — |
| Penetratietest | € 15.000 – 25.000 | € 15.000 – 25.000 |
| Productowner / functioneel beheer | — | € 40.000 – 60.000 |
| Gebruikersondersteuning | — | € 20.000 – 36.000 |
| Totaal VNG eenmalig | € 45.000 – 75.000 |  |
| Totaal VNG structureel / jaar |  | € 75.000 – 121.000 |

### Totaaloverzicht

| Totaal | Eenmalig | Structureel / jaar |
| --- | --- | --- |
| ArchiXL | € 80.000 – 140.000 | € 126.000 – 204.000 |
| VNG | € 45.000 – 75.000 | € 75.000 – 121.000 |
| Totaal | € 125.000 – 215.000 | € 201.000 – 325.000 |

# 6. Vereisten bij opschaling

Een systeem dat alle gemeenten, leveranciers en de GEMMA-architectuur bedient, vereist aanvullende maatregelen per domein.

## 6.1 Organisatorisch

- Beheerteam van minimaal 2–3 personen

- Incidentproces en escalatieprocedure

- Changemanagement met RFC-proces

- SLA met beschikbaarheidsgarantie van minimaal 99,5%

## 6.2 Technisch

- Professionele hosting met SLA (Azure, AWS of gespecialiseerde partij)

- Gescheiden OTAP-omgevingen

- CI/CD met quality gates

- Monitoring, alerting en on-call

- Geautomatiseerde backups met geteste restore

- Load testing voor 342+ gelijktijdige organisaties

## 6.3 Compliance en governance

- BIO-toetsing (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)

- Data Protection Impact Assessment (DPIA)

- Toegankelijkheidsverklaring conform WCAG 2.1 AA

- Archiefwet-compliance voor logging en audit trails

# 7. Conclusie en aanbevelingen

Het platform van de Voorzieningencatalogus heeft zich ontwikkeld van een driedaags prototype naar een functioneel rijke applicatie met 17 hoofdfuncties, een REST API, Linked Data-publicatie, AI-gestuurde adviesfunctie en uitgebreide beheermogelijkheden.

De AI-gestuurde ontwikkelaanpak heeft bewezen dat complexe applicaties in korte tijd gerealiseerd kunnen worden, mits gestuurd door een ervaren architect met kennis van softwareontwikkeling, non-functionele eisen en het domein. Het resultaat is niet alleen snel gebouwd, maar ook architecturaal verantwoord: gelaagd, open (REST API, Linked Data), configureerbaar en uitbreidbaar.

## 7.1 Scenariovergelijking

|  | Scenario A: MVP | Scenario B: Volledig |
| --- | --- | --- |
| Doel | Drupal-vervanging | Volwaardig platform |
| Doorlooptijd | 2–4 weken | 5–7 maanden |
| Eenmalig | € 15.000 – 25.000 | € 125.000 – 215.000 |
| Structureel / jaar | € 42.000 – 67.000 | € 201.000 – 325.000 |
| Risico | Laag | Beheersbaar (gefaseerd) |
| Compliance | Basis | Volledig (BIO, DPIA, WCAG) |

## 7.2 Aanbeveling

ArchiXL adviseert om te starten met Scenario A (MVP) om de directe continuïteitsbehoefte op te lossen. Het platform kan binnen 2–4 weken live zijn en vervangt het huidige Drupal-systeem. Vervolgens kan stapsgewijs worden doorontwikkeld richting Scenario B.

Deze gefaseerde aanpak beperkt het financiële risico, levert snel een werkend resultaat op en biedt de ruimte om op basis van gebruikersfeedback de juiste prioriteiten te stellen.

## 7.3 Intellectueel eigendom en sectorale inzet

ArchiXL behoudt als ontwikkelaar de intellectuele eigendomsrechten op het platform. VNG verkrijgt een gebruiksrecht voor de gemeentelijke sector.

ArchiXL heeft het recht om het platform ook in te zetten in andere publieke sectoren (onderwijs, waterschappen). Dit biedt voordelen:

- Gedeelde ontwikkelkosten over meerdere sectoren

- Kennisdeling en best practices tussen sectoren

- Continuïteit door breder draagvlak

- Sectorspecifieke configuratie binnen gedeeld platform